# Постановление мэрии г. Ярославля 
от 6 октября 2011 г. N 2647 
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ярославля, постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле" мэрия города Ярославля постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" (приложение).

2. Финансирование долгосрочной целевой программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.

| Мэр города Ярославля | В.В. Волончунас |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению мэрии

от 6 октября 2011 г. N 2647

# Долгосрочная целевая программа 
"Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы"

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 -годы" (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы: от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.99 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Органы городского самоуправления |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; департамент образования мэрии города Ярославля; управление культуры мэрии города Ярославля; территориальные администрации мэрии города Ярославля; промышленные предприятия города Ярославля; научные и производственные организации, деятельность которых связана с охраной окружающей среды и обеспечением рационального природопользования |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории города |  |  |  |  |  |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы |  | Наименование источника | Финансирование, в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
|  |  | Финансовые ресурсы, в том числе: | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
|  |  | средства городского бюджета | - 5849,6 | - 7755,3 | - 5404,8 | - 19009,7 |
|  |  | средства предприятий | - 353109,8 | - 189379,6 | - 167925,2 | - 710414,6 |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |  |  |  |  |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха по комплексному показателю уровня загрязнения атмосферы (ИЗА) с уровня загрязнения "повышенный" до уровня загрязнения "низкий"; снижение загрязнения водных объектов: - сокращение сбросов неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на 2 млн м3/год; - повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города; - улучшение качества внутренних водоемов города и прилегающих к ним территорий; снижение образования несанкционированных свалок на территории города и стопроцентная их ликвидация |  |  |  |  |  |

# 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Анализ экологической ситуации на территории города Ярославля показал, что с 2008 года в результате реализации природоохранных мероприятий достигнуты значительные успехи по снижению загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов (выбросы загрязняющих веществ сократились на 28 тыс. т/год, общий сброс загрязненных сточных вод сократился на 17 млн м3/год).

Состояние поверхностных водных объектов в черте города Ярославля оценивается как удовлетворительное. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в течение последних лет, по данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не выявлено. Качество воды по всем створам (р. Волга выше г. Ярославля, р. Волга ниже г. Ярославля, р. Которосль в черте города), оцениваемое с использованием относительного комплексного показателя степени загрязненности поверхностных вод - удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ), за период с 2008 по 2010 годы улучшилось и перешло из 4 класса "грязных" вод в 3 класс "загрязненных" вод.

В городе Ярославле функционирует система сбора, ежедневного двухразового вывоза отходов потребления с территории жилой застройки города, основанная на использовании контейнеров евростандарта емкостью 1,1 м3, сортировки отходов на мусоросортировочной станции с целью отбора вторичного сырья, брикетирования мусора перед его захоронением и утилизации.

Для улучшения экологической обстановки в городе, исключения практики образования несанкционированных свалок и уменьшения затрат на их ликвидацию разработан и в настоящее время организован централизованный сбор и вывоз бытовых отходов из микрорайонов частной застройки города, который предусматривает одновременный сбор как твердых бытовых, так и крупногабаритных отходов в единую большую емкость (8-ми кубовые бункеры) и плановый вывоз отходов по маршрутным графикам с установленной периодичностью. Внедрение данной системы обеспечивает 100% охват населения частного сектора оказанием услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и позволяет в плановом порядке вывозить и утилизировать более 60 тыс. м3 отходов в год.

За период с 2008 по 2010 год на предприятиях города объемы образования опасных отходов сократились на 198 тыс. тонн.

Однако, основные экологические проблемы города Ярославля, по-прежнему связаны с антропогенным загрязнением территории, атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, что оказывает влияние на здоровье населения и во многом определяет качество жизни.

Состояние атмосферного воздуха характеризуется достаточно высоким уровнем загрязнения. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия промышленности, теплоэнергетического комплекса, автомобильный транспорт.

Несмотря на уменьшение загрязнения водных ресурсов необходимо повышать эффективность очистки сточных вод, снижать объемы отведения неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе загрязненных ливневых стоков.

Продолжает оставаться напряженной ситуация, связанная с загрязнением реки Волги нефтепродуктами ("зеленым маслом").

На территории города располагается 41 внутренний водоем (пруды и обводненные карьеры), которые требуют ежегодной биологической и механической очистки.

Опасными источниками загрязнения окружающей среды являются так называемые "стихийные" или несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, которые ежегодно образуются на территории города.

Возникла проблема утилизации энергосберегающих ламп.

Экологическая культура в современном обществе приобретает все более важное значение. Для безопасного будущего города необходим отказ от практики потребительского отношения к окружающей среде. Этого возможно достичь, целенаправленно повышая уровень экологической культуры и информируя население города о состоянии окружающей среды.

Учитывая необходимость решения широкого круга вопросов в области охраны окружающей среды, необходимо решать обозначенные выше проблемы программными методами.

# 3. Цель и задачи программы

Цель: обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории города.

Для достижения этой цели предлагается решить следующие задачи:

- совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регулирование численности безнадзорных животных;

- снижение загрязненности атмосферного воздуха и водных объектов;

- дальнейшее повышение эффективности городского природоохранного управления.

# 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение качества окружающей природной среды на территории города

| N п/п |  | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Сроки исполнения |  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |  |  |
| # Задача: совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регулирование численности безнадзорных животных # Подраздел 1. Снижение загрязнения промышленными и бытовыми отходами, проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и реализация запланированных мероприятий |  | 2012 г. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 900,0 | - | - | 900,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  | 2012 г. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | 400,0 | - | - | 400,0 |  | Средства предприятия |
| 1.2. |  | Вывоз и утилизация вновь образующихся и ранее накопленных нефтесодержащих отходов |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 99000,0 |  | Средства предприятия |
| 1.3. |  | Строительство установки переработки нефтешлама |  | 2012 г. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 76537,0 | - | - | 76537,0 |  | Средства предприятия |
| 1.4. |  | Использование отходов фрикционного производства, применение модернизированной "утоненной" пресс-оснастки, исключение отходов промасленной ветоши, отработанных покрышек, масел, ртутных ламп и др. из объема размещения на полигоне ТБО "Скоково" |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "ТИИР" | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  | Средства предприятия |
| 1.5. |  | Приобретение установки "Керафлюкс" для отжима избыточных дрожжей |  | 2012 г. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | 70500,0 | - | - | 70500,0 |  | Средства предприятия |
| 1.6. |  | Утилизация опасных отходов производства |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Ярославский шинный завод" | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  | Средства предприятия |
| 1.7. |  | Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории города Ярославля и доставке их в пункт временного содержания, подбору трупов павших животных на территории города Ярославля и доставке их к месту утилизации |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 1186,1 | 1861,2 | 1016,0 | 4063,3 |  | Средства бюджета города |
| 1.8. |  | Мероприятия по утилизации трупов животных на территории города Ярославля |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 349,1 | 826,2 | 356,5 | 1531,8 |  | Средства бюджета города |
| 1.9. |  | Мероприятия по содержанию в пункте временного содержания безнадзорных животных, отловленных на территории города, и их эвтаназии |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 1022,5 | 1861,3 | 1140,0 | 4023,8 |  | Средства бюджета города |
| 1.10. |  | Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения и бюджетных организаций |  | 2012 - 2014 гг. | Структурные подразделения мэрии города Ярославля, в том числе: | 476,4 | 526,4 | 516,4 | 1519,2 |  | Средства бюджета города |
|  |  |  |  |  | ДГХ мэрии города Ярославля | 200,0 | 230,0 | 200,0 | 630,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | департамент образования | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 690,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | управление культуры | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 199,2 |  |  |
| 1.11. |  | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 2012 - 2014 гг. | Территориальные администрации мэрии города Ярославля | 1190,2 | 1200,0 | 1200,0 | 3590,2 |  | Средства бюджета города |
|  |  | Итого по подразделу 1, в т.ч.: |  |  |  | 187711,3 | 41425,1 | 39378,9 | 268515,3 |  |  |
|  |  | - средства предприятий |  |  |  | 183487,0 | 35150,0 | 35150,0 | 253787,0 |  |  |
|  |  | - средства бюджета города |  |  |  | 4224,3 | 6275,1 | 4228,9 | 14728,3 |  |  |
| # Задача: снижение загрязненности атмосферного воздуха и водных объектов # Подраздел 2. Снижение загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов норм предельно-допустимых выбросов и реализация запланированных мероприятий |  |  | 2012 г. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 350,0 | - | - | 350,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  | 2013 г. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | - | 300,0 | - | 300,0 |  | Средства предприятия |
| 2.2. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |  |  | 2012 г. | ООО "Линдаб Билдингс" | 160,0 | - | - | 160,0 |  | Средства предприятия |
| 2.3. | Озеленение и благоустройство территорий предприятий |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Славнефть- Ярославнефтеорг- синтез" | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ОАО "Русские краски" | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ОАО "ТИИР" | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ОАО "Ярославский шинный завод" | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ОАО "ELDIN" | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 200,0 |  | Средства предприятия |
|  |  |  |  |  | ООО "Линдаб Билдингс" | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  | Средства предприятия |
| 2.4. | Реконструкция установки N 2 сжигания промышленных стоков и газовых выбросов цеха по производству лаков и смол |  |  | 2012 г. | ОАО "Русские краски" | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  | Средства предприятия |
| 2.5. | Оборудование реакторов синтеза поз. 101-2, 101-7 насадочными колоннами |  |  | 2012 - 2013 гг. | ОАО "Русские краски" | 1200,0 | 1200,0 | - | 2400,0 |  | Средства предприятия |
| 2.6. | Установка частотных регуляторов привода на электродвигатели технологического и вспомогательного оборудования |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Русские краски" | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5000,0 |  | Средства предприятия |
| 2.7. | Оснащение резервуаров высокоэффективными понтонами |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 8402,9 | 8995,1 | 5595,2 | 22993,2 |  | Средства предприятия |
| 2.8. | Оснащение производственного оборудования дополнительными пылегазоочистными установками. Обеспечение стабильной работы пылегазоочистного оборудования (ГОУ), своевременная замена фильтрующих элементов, ремонт и обслуживание ГОУ, мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "ТИИР" | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  | Средства предприятия |
| 2.9. | Замена и установка дополнительных секций шумоглушителей на вентсистемах с повышенным уровнем шума |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "ТИИР" | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  | Средства предприятия |
| 2.10. | Перевод сушки солода с теплоносителя пар на газ |  |  | 2013 г. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | - | 15000,0 | - | 15000,0 |  | Средства предприятия |
| 2.11. | Реконструкция вытяжной вентиляции выбивной решетки конвейера с установкой газопылеулавливающего оборудования |  |  | 2012, 2014 гг. | ОАО "ELDIN" | 600,0 | - | 600,0 | 1200,0 |  | Средства предприятия |
| 2.12. | Реконструкция бункерной эстакады горелой земли с оснащением высокоэффективной установки очистки отходящих газов |  |  | 2012 г. | ОАО "Автодизель" | 3240,0 | - | - | 3240,0 |  | Средства предприятия |
| 2.13. | Проведение инвентаризации источников выбросов на ОАО "Ярославский шинный завод" |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Ярославский шинный завод" | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 650,0 |  | Средства предприятия |
|  | Итого по подразделу 2, в т.ч.: - средства предприятий - средства бюджета города |  |  |  |  | 23077,9 23077,9 - | 32270,1 32270,1 - | 13975,2 13975,2 - | 69323,2 69323,2 - |  |  |
| # Подраздел 3. Снижение загрязнения водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Очистка от донного ила 5 секций буферных прудов очистных сооружений |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 |  | Средства предприятия |
| 3.2. | Переоборудование промежуточного пруда под аварийный амбар стоков I и II систем в цехе N 12 |  |  | 2012 г. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 22100,0 | - | - | 22100,0 |  | Средства предприятия |
| 3.3. | Монтаж схем освобождения оборудования при подготовке к ремонту |  |  | 2012 - 2013 гг. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 3479,9 | 459,5 | - | 3939,4 |  | Средства предприятия |
| 3.4. | Капитальный ремонт оборудования блоков оборотного водоснабжения |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеорг-синтез" | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 180000,0 |  | Средства предприятия |
| 3.5. | исключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями для предприятий узла Ярославль-Главный |  |  | 2012 - 2014 гг. | Северная железная дорога-филиал ОАО "РЖД" | 36365,0 | 30000,0 | 30000,0 | 96365,0 |  | Средства предприятия |
| 3.7. | Обеспечение стабильной работы установки "Каскад" |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "ТИИР" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  | Средства предприятия |
| 3.8. | Разработка проекта реконструкции системы водоотведения. Перевод промливневого стока ТЭЦ-2 с очистных сооружений ОАО "Автодизель" в систему гидрозолоудаления |  |  | 2012 г. | ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  | Средства предприятия |
| 3.9. | Реконструкция схем сбора и очистки сточных вод цеха по производству лаков и смол |  |  | 2012 - 2013 гг. | ОАО "Русские краски" | 2000,0 | 2000,0 | - | 4000,0 |  | Средства предприятия |
| 3.10. | Строительство технологической канализации для отвода промывных технологических вод Центральной водопроводной станции в городскую фекальную канализацию |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Ярославль-водоканал" | 1300,0 | 8000,0 | 8000,0 | 17300,0 |  | Средства предприятия |
| 3.11. | Очистка промышленно-бытовых сточных вод до требований ОАО "Ярославльводоканал" |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | 16000,0 | 17000,0 | 18000,0 | 51000,0 |  | Средства предприятия |
| 3.12. | Разработка проекта нормативно-допустимых сбросов |  |  | 2013 г. | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль" | - | 200,0 | - | 200,0 |  | Средства предприятия |
| 3.13. | Организация системы водооборота в производстве "ЦМК-650" |  |  | 2012 г. | ОАО "Ярославский шинный завод" | 1000,0 | - | - | 1000,0 |  | Средства предприятия |
| 3.14. | Замена фильтрующих материалов очистных сооружений ливневых сточных вод |  |  | 2012 - 2014 гг. | ОАО "Ярославский шинный завод" | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  | Средства предприятия |
| 3.15. | Проведение инвентаризации источников сбросов на ОАО "Ярославский шинный завод" |  |  | 2013 г. | ОАО "Ярославский шинный завод" | - | 300,0 | - | 300,0 |  | Средства предприятия |
| 3.16. | Разработка проекта возврата в производство очищенных стоков с общезаводских очистных сооружений промышленных сточных вод |  |  | 2013 г. | ОАО "Автодизель" | - | 1200,0 | - | 1200,0 |  | Средства предприятия |
| 3.17. | Очистка прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля |  |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 586,2 | 245,8 | 355,2 | 1187,2 |  | Средства бюджета города |
| 3.18. | Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ ливневых выпусков |  |  | 2012 - 2013 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 154,7 | 110,0 | - | 264,7 |  | Средства бюджета города |
| 3.19. | Проведение наблюдений за содержанием фенолов в р. Волге в районе территории, загрязненной "зеленым маслом" |  |  | 2012 г. | ДГХ мэрии города Ярославля | 49,8 | - | - | 49,8 |  | Средства бюджета города |
|  | Итого по подразделу 3, в т.ч.: |  |  |  |  | 147335,6 | 122315,3 | 119155,2 | 388806,1 |  |  |
|  | - средства предприятий |  |  |  |  | 146544,9 | 121959,5 | 118800,0 | 387304,4 |  |  |
|  | - средства бюджета города |  |  |  |  | 790,7 | 355,8 | 355,2 | 1501,7 |  |  |
| # Задача: дальнейшее повышение эффективности городского природоохранного управления # Подраздел 4. Организационные мероприятия по совершенствованию городского природоохранного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга состояния окружающей среды г. Ярославля и предоставление специализированной гидрометеорологической информации |  |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 616,2 | 950,0 | 700,0 | 2266,2 |  | Средства бюджета города |
| 4.2. | Проведение Дней защиты от экологической опасности города Ярославля |  |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 99,9 | 80,0 | 60,0 | 239,9 |  | Средства бюджета города |
| 4.3. | Выпуск ежегодного отчета о состоянии окружающей среды города Ярославля |  |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 65,0 | 45,0 | 40,0 | 150,0 |  | Средства бюджета города |
| 4.4. | Разработка и изготовление социально-значимой рекламной продукции экологической направленности |  |  | 2012 - 2014 гг. | ДГХ мэрии города Ярославля | 53,5 | 49,4 | 20,7 | 123,6 |  | Средства бюджета города |
|  | Итого по подразделу 4, |  |  |  |  | 834,6 | 1124,4 | 820,7 | 2779,7 |  |  |
|  | в т.ч.: - средства предприятий |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | - средства бюджета города |  |  |  |  | 834,6 | 1124,4 | 820,7 | 2779,7 |  |  |
|  | Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  |  | 358959,4 | 197134,9 | 176663,7 | 729424,3 |  |  |
|  | - средства предприятий |  |  |  |  | 353109,8 | 189379,6 | 167925,2 | 710414,6 |  |  |
|  | - средства бюджета города |  |  |  |  | 5849,6 | 7777,3 | 5404,8 | 19009,7 |  |  |

# 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Финансирование мероприятий Программы предполагается из бюджета города и внебюджетных источников (средства предприятий).

тыс. руб.

| Источники финансирования | в том числе по годам |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч.: | - 358959,4 | - 197134,9 | - 173330,0 | - 729424,3 |
| - средства городского бюджета | - 5849,6 | - 7755,3 | - 5404,8 | 19009,7 ; |
| - средства предприятий | - 353109,8 | - 189379,6 | - 167925,2 | - 710414,6 |

# 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Средства городского бюджета, необходимые для реализации Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

тыс. руб.

| Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств | в том числе по годам |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 4383,0 | 6258,9 | 3888,4 | 14530,3 ; |
| Департамент образования мэрии города Ярославля | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 690,0 |
| Управление культуры мэрии города Ярославля | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 199,2 |
| Территориальные администрации мэрии города Ярославля, в том числе: | 1190,2 | 1200,0 | 1200,0 | 3590,2 ; |
| Дзержинского района | 199,6 | 200,0 | 200,0 | 599,6 ; |
| Заволжского района | 198,9 | 200,0 | 200,0 | 598,9 |
| Кировского района | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Красноперекопского района | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Ленинского района | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Фрунзенского района | 191,7 | 200,0 | 200,0 | 591,7 ; |
| Всего: | 5849,6 | 7755,3 | 5404,8 | 19009,7 . |

Расчет средств осуществлен на основе предложений организаций города и с учетом опыта реализации долгосрочной целевой программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2009 - 2011 годы".

# 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, который осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2086.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

# 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Система индикаторов, определяющих эффективность деятельности по реализации Программы:

| Наименование индикатора | Единицы измерения | Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2012) | Плановое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За 1-й год реализации Программы (на 01.01.2013) | За 2-й год реализации Программы (на 01.01.2014) | За 3-й год реализации Программы (на 01.01.2015) |
| 1. Обращение промышленных и бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выделенных вторичных материальных ресурсов от количества утилизированных ТБО | % | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 2. Загрязнение атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | тыс. т/год | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Доля превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха | % | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| 3. Загрязнение водных объектов |  |  |  |  |  |
| Общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод | млн м3/год | 94 | 94 | 93 | 92 |
| Доля случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосль в черте города Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений | % | 21 | 20 | 19 | 18 |

# 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние окружающей среды, социально-экономическую сферу, инвестиционный имидж города Ярославля.

Экологическая эффективность выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды, уменьшении вероятности возникновения ущербов, наносимых экономике города и населению ухудшением состояния окружающей среды, в предотвращении значительного экологического ущерба.

Выполнение планируемых мероприятий Программы позволит:

1. По направлению "Снижение загрязнения промышленными и бытовыми отходами":

- увеличить долю вторичных материальных ресурсов с 10% до 11% от общего объема утилизируемых отходов;

- контролировать своевременность утилизации отходов;

- обеспечить условия безопасного хранения отходов;

- экономить сырье, материальные и топливно-энергетические ресурсы за счет вторичного использования отходов;

- обеспечить снижение образования несанкционированных свалок на территории города и стопроцентную их ликвидацию.

2. По направлению "Снижение загрязнения атмосферного воздуха":

- снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха по комплексному показателю уровня загрязнения атмосферы (ИЗА) с уровня загрязнения "повышенный" до уровня загрязнения "низкий";

- осуществить работы по созданию и благоустройству единых санитарно-защитных зон предприятий Южного и Северного промышленных узлов города Ярославля.

3. По направлению "Снижение загрязнения водных объектов":

- сократить сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты города на 2 млн м3/год;

- значительно сократить содержание загрязняющих веществ в ливневых сточных водах;

- повысить эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города;

- улучшить качество внутренних водоемов города и прилегающих к ним территорий;

- продолжить создание базы данных по сбросам загрязняющих веществ ливневых выпусков.

4. По направлению "Совершенствование городского природоохранного управления":

- обеспечить своевременной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды органы городского самоуправления и население города;

- привлекать население города к решению проблем в сфере охраны окружающей среды.

Сокращения, используемые в Программе:

| ДГХ мэрии города Ярославля | - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; |
| --- | --- |
| ИЗА | - индекс загрязнения атмосферы-характеристика суммарного загрязнения атмосферы, позволяющая учитывать концентрации примесей многих веществ, измеренных в городе; |
| ПДК | - предельно допустимые концентрации; |
| ТБО | - твердые бытовые отходы. |